Bài 1:

User Story

- Nội dung: Tạo công việc mới

- Vai trò: Người dùng

- Mục đích: Người dùng muốn thêm công việc mới

- Giải thích mục đích: Ghi chú lại những công việc và theo dõi, quản lý tiến độ công việc

Dùng phương pháp User point

Tổ chức hợp Planning Poker

| tên thành viên | điểm đánh giá story point |
| --- | --- |
| nguyễn hữu quang | 8 |
| đỗ trung hiếu | 5 |
| tạ xuân chiến | 3 |
| đặng văn thắng | 3 |

Điểm story Point = (8+5+3+3)/4 = 4.75

Kết luận: so sánh điểm Story Point với các Task trước để đưa ra kết luận Việc tạo task không quá phức tạp, gồm thiết kế form, xử lý dữ liệu và thông báo => Mức độ trung bình

Bài 2:

User Story

- Nội dung: Thanh toán đơn hàng

- Vai trò: Người dùng

- Mục đích: Người dùng muốn thanh toán để hoàn tất quá trình mua hàng

- Giải thích mục đích: Giúp khách hàng thực hiện giao dịch, xác nhận đơn hàng và nhận thông báo kết quả thanh toán

| tên thành viên | điểm đánh giá story point |
| --- | --- |
| nguyễn hữu quang | 8 |
| đỗ trung hiếu | 5 |
| tạ xuân chiến | 8 |
| đặng văn thắng | 3 |

Điểm story Point = (8+5+8+3)/4 = 6

Kết luận:

• So với User Story “Tạo công việc mới” (5.25 điểm), tính năng Thanh toán đơn hàng phức tạp hơn.

• Lý do: cần tích hợp cổng thanh toán, xử lý giỏ hàng, tính phí, bảo mật dữ liệu và kiểm thử nhiều trường hợp.

• Do đó, mức độ phức tạp khá cao (trên trung bình).

Bài 3:

User Story: “Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua

hàng trong một đơn hàng duy nhất.”

Điểm Story ước lượng: Mỗi thành viên trong nhóm chọn một số điểm Story từ dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100).

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn hữu quang | 5 |

| đỗ trung hiếu | 8 |
| --- | --- |
| tạ xuân chiến | 8 |
| đặng văn thắng | 13 |

Tính điểm trung bình:

(5 + 8 + 8 + 13)/4 = 8.5

Giải thích sự khác biệt

- Thành viên chọn 5 điểm: cho rằng chỉ cần form thêm sản phẩm và lưu dữ liệu cơ bản.

- Thành viên chọn 13 điểm: đánh giá cao vì tính năng giỏ hàng liên quan đến nhiều thao tác (thêm/xóa sản phẩm, cập nhật số lượng, tính tổng tiền, đồng bộ dữ liệu).

- Sau thảo luận, nhóm thống nhất mức trung bình 8 điểm Story để phản ánh độ phức tạp vừa phải nhưng có nhiều yếu tố cần kiểm thử.

3. Kết luận

- So với các User Story đơn giản hơn (ví dụ: “Tạo công việc mới” ~ 5 điểm), tính năng giỏ hàng phức tạp hơn.

- Lý do: có nhiều thao tác nghiệp vụ và liên quan đến dữ liệu động.

- Mức độ phức tạp: khá cao (trên trung bình).

Bài 4:

User Story: “Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến để có thể truy cập tài khoản và thực hiện giao dịch.”

Điểm Story ước lượng (Planning Poker): Mỗi thành viên trong nhóm chọn một số điểm Story từ dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100).

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn hữu quang | 5 |

| đỗ trung hiếu | 8 |
| --- | --- |
| tạ xuân chiến | 8 |
| đặng văn thắng | 13 |

Tính điểm trung bình:

(8 + 5 + 8 + 13)/4 = 8.5

Giải thích sự khác biệt

- Thành viên chọn 5 điểm: cho rằng chỉ cần form đăng nhập và kiểm tra thông tin người dùng.

- Thành viên chọn 13 điểm: đánh giá cao vì tính năng đăng nhập trong ứng dụng ngân hàng phải đảm bảo bảo mật cao, có thể bao gồm xác thực hai lớp (OTP, SMS, email), mã hóa dữ liệu, xử lý nhiều trường hợp lỗi.

- Sau thảo luận, nhóm thống nhất mức trung bình 8 điểm Story để phản ánh độ phức tạp vừa phải nhưng có nhiều yếu tố quan trọng liên quan đến bảo mật và tích hợp hệ thống.

3. Kết luận

- So với các User Story cơ bản (ví dụ: “Tạo công việc mới” ~ 5 điểm), tính năng Đăng nhập ngân hàng trực tuyến phức tạp hơn.

- Lý do: liên quan đến bảo mật, xác thực đa lớp và xử lý nhiều tình huống nghiệp vụ.

- Mức độ phức tạp: khá cao (trên trung bình).

Bài 5:

1. Sử dụng các phương pháp ước lượng

- User Story: Tạo công việc o Vai trò: Người dùng o Mục đích: Người dùng muốn thêm công việc mới để quản lý và theo dõi tiến độ.

  - Giải thích lý do: Giúp người dùng ghi chú lại các công việc, dễ dàng quản lý và kiểm soát tiến độ.

Planning Poker – Đánh giá Story Point

| Tên thành viên | Điểm đánh giá |
| --- | --- |
| Dev A | 5 |
| Dev B | 3 |
| Dev C | 8 |

Tính điểm trung bình:

(5 + 3 + 8)/3 = 5.3

Đánh giá mức độ:

- Mức độ trung bình, gồm các thao tác cơ bản như thiết kế form, xử lý dữ liệu nhập và hiển thị thông báo.

- User Story: Tìm công việc o Vai trò: Người dùng o Mục đích: Người dùng muốn tìm kiếm công việc đã tạo để dễ quản lý.

  - Giải thích lý do: Giúp người dùng nhanh chóng tra cứu, lọc và theo dõi công việc trong hệ thống.

- Xác định mục tiêu Sprint Trong Sprint có 2 mục tiêu chính:

  - Hoàn thành tính năng Tạo công việc.

  - Hoàn thành tính năng Tìm công việc.

- Lập kế hoạch phân chia công việc

| Tên User Story | Phân chia Task | Người thực hiện | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc | Tạo giao diện | Dev A | 5 SP |
|  | Kiểm tra dữ liệu nhập | Dev A | 3 SP |
|  | Viết API để tạo công việc | Dev B | 8 SP |

Tổng điểm Story cho User Story “Tạo công việc” = 16 SP

- Sử dụng Velocity

  - Velocity Sprint trước: giả sử là 15 SP.

  - Sprint này: tổng điểm Story cho “Tạo công việc” = 16 SP.

  - Nhóm so sánh với Velocity trước để đánh giá khả năng hoàn thành.

  - Kết luận: Nhóm có thể hoàn thành khối lượng công việc trong Sprint, nhưng cần điều chỉnh và phân bổ hợp lý để đảm bảo tiến độ.

Bài 6:

User Stories được chọn từ Product Backlog

1. Tạo công việc mới o Lý do: Đây là chức năng cốt lõi, giúp người dùng thêm công việc để quản lý tiến độ.

    - Giá trị: Cho phép người dùng bắt đầu sử dụng ứng dụng để ghi chú và theo dõi công việc.

2. Tìm kiếm công việc o Lý do: Bổ sung cho chức năng tạo công việc, giúp người dùng nhanh chóng tra cứu và quản lý danh sách công việc.

    - Giá trị: Tăng tính tiện lợi và hiệu quả khi sử dụng ứng dụng.

Phân chia User Stories thành các task nhỏ

| User Story | Task | Người thực hiện | Ước lượng (Tshirt Size) | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | Thiết kế giao diện form | Dev A | Small | UI cơ bản, ít phức tạp |
|  | Kiểm tra dữ liệu nhập (validation) | Dev A | Medium | Cần xử lý nhiều trường hợp nhập sai |
|  | Viết API lưu công việc | Dev B | Large | Liên quan backend, database, nhiều logic |

|  | Hiển thị thông báo kết quả | Dev C | Small | Chỉ cần xử lý phản hồi từ API |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm công việc | Thiết kế giao diện tìm kiếm | Dev A | Medium | UI có filter, search bar |
|  | Viết API tìm kiếm | Dev B | Large | Liên quan query dữ liệu, tối ưu hiệu năng |
|  | Hiển thị kết quả tìm kiếm | Dev C | Medium | Cần xử lý danh sách, phân trang |
|  | Kiểm thử chức năng tìm kiếm | Dev C | Small | Chủ yếu test nhiều trường hợp |

Ước lượng công việc (T-shirt Sizes)

  - Tạo công việc mới: Small + Medium + Large + Small → mức độ khá phức tạp.

  - Tìm kiếm công việc: Medium + Large + Medium + Small → mức độ khá phức tạp.

Bài 7:

- Chia nhỏ User Story thành các task

| Task | Mô tả | Lý do lựa chọn | Ước lượng (T-shirt Size) |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký | Tạo màn hình UI với các trường: tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu | Đây là bước đầu tiên để người dùng có thể nhập thông tin. | Small |
| Kiểm tra dữ liệu nhập | Xử lý logic kiểm tra dữ liệu: email hợp lệ, mật khẩu đủ mạnh, không để trống | Đảm bảo dữ liệu chính xác và an toàn trước khi gửi lên server. | Medium |

| Viết API xử lý đăng ký | Tạo API backend để lưu thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu | Đây là phần quan trọng, liên quan đến logic nghiệp vụ và database. | Large |
| --- | --- | --- | --- |
| Tích hợp bảo mật | Mã hóa mật khẩu trước khi lưu, đảm bảo an toàn dữ liệu | Bảo mật là yếu tố bắt buộc trong tính năng đăng ký. | Medium |
| Hiển thị thông báokết quả đăng ký | Thông báo thành công hoặc lỗi cho người dùng | Giúp người dùng biết trạng thái thao tác, tăng trải nghiệm. | Small |
| Kiểm thử chức năng đăng ký | Thực hiện test với nhiều trường hợp: dữ liệu hợp lệ, sai định dạng, trùng email | Đảm bảo tính năng hoạt động đúng và ổn định. | Medium |

- Lý do lựa chọn các task

  - Thiết kế giao diện: cần thiết để người dùng có nơi nhập thông tin.

  - Validation: tránh lỗi dữ liệu và nâng cao trải nghiệm.

  - API xử lý đăng ký: cốt lõi để lưu thông tin người dùng.

  - Bảo mật: bắt buộc trong ứng dụng có dữ liệu nhạy cảm.

  - Thông báo kết quả: giúp người dùng biết thao tác thành công/thất bại.

  - Kiểm thử: đảm bảo tính năng ổn định trước khi đưa vào sử dụng.

- Ước lượng tổng thể

  - Small: 2 task (UI, thông báo)

  - Medium: 3 task (Validation, bảo mật, kiểm thử)

  - Large: 1 task (API xử lý)

Tổng thể: mức độ phức tạp vừa phải, phù hợp để hoàn thành trong một Sprint.

Bài 8 :

Tính velocity theo sprint

• Sprint 1:

Velocity1 = 5 + 8 = 13

• Sprint 2:

Velocity2 = 13 + 5 = 18

Velocity trung bình

Velocity trung bình =  = 15.5 ⇒ nên lập kế hoạch 15–16 điểm

Lập kế hoạch sprint tiếp theo bằng velocity

- Ngưỡng cam kết: 15–16 điểm Story.

- Nguyên tắc chọn: Ưu tiên các User

- Story phục phụ mục tiêu sprint, ít phụ thuộc mơ hồ; phối hợp Small/Medium để giảm rủi ro.

Ví dụ lựa chọn từ backlog

| User Story | Điểm Story | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Cốt lõi cho mục tiêu sprint, độ phức tạp vừa. |
| US-02 | 5 | Bổ trợ trực tiếp cho US-01, rủi ro thấp. |
| US-03 | 3 | Khép kín luồng chức năng, dễ kiểm thử. |

Tổng điểm: 8 + 5 + 3 = 16