- Các Sprint có trong hệ thống

| tên sprint | độ ưu tiên | thời gian |
| --- | --- | --- |
| đăng ký, đăng nhập | 1 | 1 tháng |
| xem danh sách sản phẩm | 2 | 1 tháng |

- chọn sprint: xem danh sách sản phẩm

| công việc | Mô tả chi tiết | team | thành viên |
| --- | --- | --- | --- |
| giao diện DSSP | hiển thị chi tiết DSSP | FE | B |
| tìm kiếm sản phẩm | khách hàng có thể tìm kiếm sp | FE | C |
| lọc sản phẩm theo giá | khách hàng có thể lọc sản phẩm theo giá | FE | D |

- sprint review

  - các công việc chưa hoàn thành

-chưa có giao diện quên mật khẩu

  - các công việc đã hoàn thành

-khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm và lọc sản phẩm theo giá tăng dần hoặc giảm dần

- Sprint Retrospective

Bài 6:

User stories

| tên user stories | người dùng tính năng | nhu cầu sử dụng | lý do sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm sp | khách hàng | muốn nhập từ khóa tìm sp theo tên | muốn tìm kiếm sp cần mua để biết thông tin |
| lọc sp theo giá | khách hàng | muốn lọc ra các sp theo khoản giá lựa chọn | để phù hợp với số tiền có thể mua |
| sắp xếp | khách hàng | muốn sắp xếp sản phẩm theo giá tiền hoặc tên | để dễ dàng tìm kiếm được sản phẩm hơn |
| phân trang | khách hàng | không bị quá nhiều sp ở một trang, giúp lần sau tìm lại dễ dàng hơn | để lần sau quay lại sẽ dễ dàng tìm kiếm lại sp |
| Thêm sp vào giỏ hàng | khách hàng | giúp lưu những sản phẩm có dự định mua hoặc gộp lại nhiều sản phẩm khác nhau | muốn lưu các sản phẩm đáng lưu tâm |
| thanh toán | khách hàng | Muốn hoàn tất việc mua sắm | Để nhận được sản phẩm đã chọn |
| xem đánh giá sp | khách hàng | Muốn tham khảo trải nghiệm của người khác | Để đưa ra quyết định mua hàng chính xác |

Product backlog

| stt | Danh sách user stories | độ ưu tiên | tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tìm kiếm sản phẩm | high | -người dùng nhập vào ô tìm kiếm -nhấp vào button tìm kiếm hiển thị đúng danh sách sản phẩm theo tên |
| 2 | lọc sản phẩm theo giá | high | -người dùng nhấp vào button bộ lọc ở bên cạnh thanh tìm kiếm -người dùng chọn các tiêu chí để lọc sản phẩm muốn tìm - hiển thị các sản phẩm đúng với các tiêu chí đã lọc |
| 3 | Sắp xếp sản phẩm | Medium | - Người dùng chọn sắp xếp theo giá hoặc tên - Danh sách sản phẩm hiển thị theo thứ tự đã chọn |
| 4 | Phân trang sản phẩm | Medium | - Danh sách sản phẩm được chia thành nhiều trang - Người dùng có thể chuyển trang dễ dàng - Khi quay lại, hệ thống hiển thị đúng trang trước đó |
| 5 | Thanh toán | High | - Người dùng chọn phương thức thanh toán (COD, thẻ, ví điện tử) - Hệ thống xử lý thanh toán thành công - Hiển thị thông báo xác nhận đơn hàng |

Bài 7:

User Stories:

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại để tôi có thể chọn phim phù hợp với sở thích.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết phim (nội dung, diễn viên, trailer) để tôi có thể quyết định có xem phim hay không.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu theo rạp và thời gian để tôi có thể chọn suất chiếu phù hợp.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ghế ngồi trong rạp để tôi có thể có trải nghiệm xem phim thoải mái.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn đặt vé trực tuyến để tôi có thể không cần xếp hàng tại rạp.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng nhiều phương thức (thẻ, ví điện tử, COD) để tôi có thể chọn cách thanh toán thuận tiện nhất.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới hoặc lịch chiếu mới để tôi có thể không bỏ lỡ phim yêu thích.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lại lịch sử đặt vé để tôi có thể quản lý và theo dõi các giao dịch trước đó.

User Story Mapping:

| Bước lớn (Epics) | Hoạt động chính | User Stories liên quan |
| --- | --- | --- |
| Khám phá phim | Tìm kiếm phim, xem chi tiết | 1, 2 |
| Chọn suất chiếu | Xem lịch chiếu, chọn rạp | 3 |
| Đặt vé | Chọn ghế, đặt vé | 4, 5 |
| Thanh toán | Thanh toán trực tuyến | 6 |
| Thông báo & Quản lý | Nhận thông báo, xem lịch sử | 7. 8 |

Product Backlog:

| STT | User Story | Độ ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm phim | High | Người dùng nhập từ khóa → hiển thị đúng danh sách phim |
| 2 | Xem chi tiết phim | High | Người dùng nhấp vào phim → hiển thị nội dung, diễn viên, trailer |
| 3 | Xem lịch chiếu | High | Người dùng chọn rạp → hiển thị lịch chiếu theo ngày/giờ |
| 4 | Chọn ghế ngồi | High | Người dùng chọn ghế → hệ thống hiển thị sơ đồ ghế và xác nhận |
| 5 | Đặt vé trực tuyến | High | Người dùng chọn phim, suất chiếu, ghế → hệ thống tạo vé |
| 6 | Thanh toán | High | Người dùng chọn phương thức thanh toán → hệ thống xử lý và xác nhận |

Bài 8:

| tên thành viên | hôm qua đã làm gì? | hôm nay sẽ làm gì? | trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| nguyễn văn A | giao diện đăng ký | giao diện đăng nhập | không có |
| nguyễn văn B | tìm kiếm sản phẩm | lọc sản phẩm | Truy vấn dữ liệu chậm khi áp dụng bộ lọc |
| nguyễn văn C | thêm sản phẩm vào giỏ hàng | thanh toán sản phẩm | Vấn đề kết nối API thanh toán |
| nguyễn văn D | thông tin người dùng | thay đổi thông tin | Dữ liệu người dùng không đồng bộ giữa frontend và backend |